ё

**РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ**

**БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ**

**АДМІНІСТРАЦІЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛОВОЕ КОЙ**

**УГЛІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» января 2016 года № 09-10

*Об утверждении муниципальной Программы*

*комплексного развития систем транспортной инфраструктуры*

*на территории Угловского сельского поселения*

*Бахчисарайского района Республики Крым на 2016-2020 годы»*

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», поручением Президента Российской Федерации от 17.03.2011 года № Пр-701, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года Пр-N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района, и в целях повышения комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Угловского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2016 -2020 годы» (Прилагается).

2. Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на информационном стенде администрации Угловского сельского поселения и дополнительно на официальном сайте Угловского сельского совета Бахчисарайского района Республики Крым.

Председатель Угловского сельского совета –

глава администрации

Угловского сельского поселения Н.Н. Сосницкая

*Исполнитель*

*Бутова Н.В.*

Приложение

к постановлению администрации

Угловского сельского поселения

от 27.01.2016г. N 09-10

**Муниципальная программа**

**комплексного развития систем транспортной инфраструктуры**

**на территории Угловского сельского поселения**

**Бахчисарайского района Республики Крым на 2016 – 2020 годы**

**с. Угловое**

**2016 год**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной Программы**

**комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории**

**Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым**

**на 2016 – 2020 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2016-2020 годы (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  - Закон Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»;  - поручение Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года ПрN1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;  - Устав муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым. |
| Заказчик  программы | Администрация Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым |
| Исполнители программы | Администрация Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым |
| Контроль за реализацией программы | Администрация Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым |
| Задачи программы | - повышение надежности системы транспортной инфраструктуры;  - обеспечение более комфортных условий проживания населения Угловского сельского поселения, безопасности дорожного движения |
| Сроки реализации программы | 2016 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования:  - средства бюджета Республики Крым;  - средства местного бюджета.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2020 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из бюджета Республики Крым. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации;  - приобретение материалов;  - мероприятия по организации дорожного движения;  - ремонт, содержание автомобильных дорог.  - постановка на кадастровый учет автомобильных дорог местного значения;  - ремонт, строительство пешеходных дорожек;  - разработка проектно-сметной документации мостовых сооружений; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения;  - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

1. **Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами.**

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Угловского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

1. **Демографическое развитие сельского поселения**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Республики Крым от 05.06.2014 года № 15-ЗРК «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым», Угловское сельское поселение входит в состав муниципального образования «Бахчисарайский муниципальный район».

Угловское сельское поселение расположено на Западном побережье Черного моря. Село Угловое находится на северо-западе Бахчисарайского района, примерно в 1 километре от берега Каламитского залива Чёрного моря, на берегу бухточки между мысами Керменчик и Лукулл, высота центра села над уровнем моря 41 м. В бухту впадает ручей Улу-Кол, образующий небольшую одноимённую долину, в устье которой и лежит село. Расстояние до районного центра г. Бахчисарай около 29 километров, там же и находится ближайшая железнодорожная станция. Через село проходит шоссе Севастополь — Саки (расстояние до Северной стороны Севастополя — около 27 км, до Евпатории — примерно 73 км).

Угловское сельское поселение граничит:

На Юго – западе с Песчановским сельским поселением Бахчисарайского района Республики Крым.

На Юго-востоке с Вилинским сельским поселением Бахчисарайского района Республики Крым.

На Северо –востоке с Тенистовским сельским советом Бахчисарайского района Республики Крым.

На севере, северо-западе граница сопряжена с городом федерального значения Севастополь.

Западные границы омываются Черным морем.

В Угловское сельское поселение входит один населенный пункт – село Угловое, которое является административным центром.

Численность населения на 01 января 2016 года составляет - 3436 человек.

Общая площадь земель муниципального образования – 3256,5 га.

Общая протяженность дорог местного значения – 34,4 км.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Угловского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт | | | |
| 01.01.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2015г. | 01.01.2016г. |
| Численность населения поселения, человек | 3364 | 3424 | 3451 | 3476 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Угловского сельского поселения.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия программы с 2016 по 2020 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

**Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы.**

**3.1. Общие положения**

* 1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры.

* 1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

1. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
2. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
3. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
4. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Республики Крым и бюджета Угловского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия программ и подлежат уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.
5. Перечень программных мероприятий приведен в *приложении №1* к Программе.
6. **Система дорожной деятельности**

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения.

**3.3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения.**

Реализация Программы осуществляется Администрацией Угловского сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета Республики Крым, в т.ч. выделяемые на целевые программы Республики Крым, средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Угловского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Угловского сельского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Угловского сельского поселения.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

**4. Оценка эффективности реализации Программы**

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Приложение № 1**  к муниципальной Программе комплексного развития систем транспортной инфраструктуры  на территории Угловского сельского поселения на 2016-2020 гг. | |
| **ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории**  **Угловского сельского поселения на 2016 – 2020 года** | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование улицы** | **Сроки реализации** | **Объем финансирования, рублей** | **Источник финансирования** |
| 1. | Разработка проектно – сметной документации по ремонту и содержанию автомобильных работ |  | 2016г. | 185233,9 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Гагарина участок № 2 | 2016г. | 396190 | межбюджетные трансферты |
| 3. | Работы по содержания автомобильных дорог | пер. Гайдара участок № 1, ул. Ленина, ул. Франко участок № 1, ул. Франко участок № 2, ул. Набережная участок № 1, ул. Ивушкина участок № 1, ул. С. Лазо участок № 5, ул. Шкребко участок № 2, ул. Шкребко участок № 3, ул. Шкребко участок № 5, ул. Комарова | 2016г. | 2 843 759 | межбюджетные трансферты |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Комарова | 2016г. | 975870 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Победы участок № 2 | 2016г. | 1 810 320 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 6. | Работы по содержания автомобильных дорог | ул. Шкребко участок № 2 | 2016г. | 31 375 | межбюджетные трансферты |
| 7. | Работы по содержания автомобильных дорог | ул. Аграрная участок № 1, ул. Аграрная участок № 2, ул. Аграрная участок № 3, ул. Аграрная участок № 4 | 2016г. | 544 840 | межбюджетные трансферты |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Аграрная | 2016г. | 599 440 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 9. | Разработка проекта организации дорожного движения | ул. Ленина | 2016г. | 53 376 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 10. | Установка дорожных знаков | ул. Ленина | 2016г. | 179 710 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 11 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | ул. Ленина, ул. Гайдара | 2016 | 65 520 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 12. | Разработка технических паспортов на дорожно-уличные сети | ул. Набережная, ул. Гунько, ул. Победы,  ул. Ленина | 2017г. | 26 262 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| **13.** | Разработка проекта организации дорожного движения | ул. Гагарина | 2017г. | 9 095 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 14. | Установка дорожных знаков | ул. Гагарина | 2017г. | 180 000 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 15. | Разработка проектно – сметной документации по строительству уличного освещения | ул. Набережная | 2017г. | 56 000 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 16. | Освещение автомобильных дорог | ул. Набережная | 2017г | 820 000 | межбюджетные трансферты |
| 17. | Разработка проектно – сметной документации по ремонту и содержанию автомобильных работ |  | 2017 | 272 457 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 18. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Ивушкина уч. №1 | 2017г. | 940 350 | межбюджетные трансферты |
| 19. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Комарова | 2017г. | 820 510 | межбюджетные трансферты |
| 20. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Лазо уч. № 1 | 2017г. | 540 810 | межбюджетные трансферты |
| 21. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Молодежная | 2017г. | 732 690 | межбюджетные трансферты |
| 22. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Приморска участок №1 – укладка щебня | 2017г. | 342910 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 23. | Работы по содержания автомобильных дорог | ул. Лазо участок № 3, ул. Шкребко участок № 1, ул. Набережная участок № 1, ул. Лазо участок № 4, ул. Ленина участок №1, ул. Ленина участок № 2, ул. Школьная участок №1 | 2017г. | 1 682 741 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 24. | Работы по содержания автомобильных дорог | ул. Победы участок № 1, пер. Комарова участок № 3, ул. Комарова участок № 4, пер. Приморский участок № 1 | 2017г. | 1 555 389 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 25. | Работы по содержания автомобильных дорог | ул. Аграрная участок № 1, ул. Аграрная участок № 5 | 2017 | 578 371 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 26. | Разработка проекта организации дорожного движения | ул. Гагарина | 2017 | 9 095 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 27. | Установка дорожных знаков | ул. Ленина, ул. Гагарина | 2017 | 104 727 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 28. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | ул. Ленина, ул. Гайдара, ул. Гагарина | 2017 | 42 982 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 29. | Разработка проекта организации дорожного движения | ул. Приморская, ул. Комарова | 2018 | - | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 30. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Ленина уч. № 13 | 2018-2020г. | 1 067 070 | межбюджетные трансферты |
| 31. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Данилова уч. № 2 | 2018-2020г. | 595 710 | межбюджетные трансферты |
| 32. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Гагарина уч. № 7 | 2018-2020г. | 1 002 950 | межбюджетные трансферты |
| 33. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Комарова | 2018-2020г. | 820 510 | межбюджетные трансферты |
| 34. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Космонавтов уч. № 1, ул. Космонавтов уч. № 2, ул. Гагарина уч. № 4 | 2018-2020г. | 859 780 | межбюджетные трансферты |
| 35. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Гайдара | 2018-2020г. | 1 763 190 | межбюджетные трансферты |
| 36. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Аграрная – укладка щебня | 2018-2020г. | 595 940 | Собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 37. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Гунько уч. № 1 - укладка щебня | 2018-2020г. | - | межбюджетные трансферты |
| 38. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Победы уч. № 5 - укладка щебня | 2018-2020г. | - | межбюджетные трансферты |
| 39. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Ленина | 2018-2020г. | 1 388 060 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 40. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Первомайская участок № 3 | 2018-2020г. | 852 800 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 41. | Постановка на кадастровый учет автомобильных дорого местного значения |  | 2019-2020гг. | - | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |