

**РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ**

**БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ**

**АДМІНІСТРАЦІЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛОВОЕ КОЙ**

**УГЛІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «11» февраля 2019 года № 14

*О внесении изменений в муниципальную Программу*

*комплексного развития систем транспортной инфраструктуры*

*на территории Угловского сельского поселения*

*Бахчисарайского района Республики Крым на 2016-2020 годы*

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», поручением Президента Российской Федерации от 17.03.2011 года № Пр-701, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года Пр-N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района, и в целях повышения комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Угловского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2016 -2020 годы», утвержденную постановлением администрации Угловского сельского поселения от 27.01.2016г. № 09-10 «Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2016-2020 год»:
   1. В паспорте муниципальной Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2016-2020 годы объем и источники финансирования программы изложить в новой редакции:

«Источники финансирования:

- средства бюджета Республики Крым;

- средства местного бюджета.»

1.2. Приложение № 1 к муниципальной Программе комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2016-2020 годы изложить в новой редакции. (Прилагается)

2. Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на информационном стенде администрации Угловского сельского поселения и дополнительно на официальном сайте Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.

Председатель Угловского сельского совета –

глава администрации

Угловского сельского поселения Н.Н. Сосницкая

*Исполнитель*

*Бутова Н.В.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Приложение № 1**  к муниципальной Программе комплексного развития систем транспортной инфраструктуры  на территории Угловского сельского поселения на 2016-2020 гг. | |
| **ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории**  **Угловского сельского поселения на 2016 – 2020 года** | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование улицы** | **Сроки реализации** | **Объем финансирования, рублей** | **Источник финансирования** |
| 1. | Разработка проектно – сметной документации по ремонту и содержанию автомобильных работ |  | 2016г. | 185233,9 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Гагарина участок № 2 | 2016г. | 396190 | межбюджетные трансферты |
| 3. | Работы по содержания автомобильных дорог | пер. Гайдара участок № 1, ул. Ленина, ул. Франко участок № 1, ул. Франко участок № 2, ул. Набережная участок № 1, ул. Ивушкина участок № 1, ул. С. Лазо участок № 5, ул. Шкребко участок № 2, ул. Шкребко участок № 3, ул. Шкребко участок № 5, ул. Комарова | 2016г. | 2 843 759 | межбюджетные трансферты |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Комарова | 2016г. | 975870 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Победы участок № 2 | 2016г. | 1 810 320 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 6. | Работы по содержания автомобильных дорог | ул. Шкребко участок № 2 | 2016г. | 31 375 | межбюджетные трансферты |
| 7. | Работы по содержания автомобильных дорог | ул. Аграрная участок № 1, ул. Аграрная участок № 2, ул. Аграрная участок № 3, ул. Аграрная участок № 4 | 2016г. | 544 840 | межбюджетные трансферты |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Аграрная | 2016г. | 599 440 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 9. | Разработка проекта организации дорожного движения | ул. Ленина | 2016г. | 53 376 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 10. | Установка дорожных знаков | ул. Ленина | 2016г. | 179 710 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 11 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | ул. Ленина, ул. Гайдара | 2016 | 65 520 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 12. | Разработка технических паспортов на дорожно-уличные сети | ул. Набережная, ул. Гунько, ул. Победы,  ул. Ленина | 2017г. | 26 262 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 13. | Разработка проекта организации дорожного движения | ул. Гагарина | 2017г. | 9 095 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 14. | Установка дорожных знаков | ул. Гагарина, ул. Ленина | 2017г. | 104 727 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 15. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Ул. Гагарина, ул. Ленина | 2017г. | 42 982 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 16. | Разработка проектно – сметной документации по строительству уличного освещения | ул. Набережная | 2017г. | 56 000 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 17. | Освещение автомобильных дорог | ул. Набережная | 2017г | 545 348 | межбюджетные трансферты |
| 18. | Разработка проектно – сметной документации по строительству уличного освещения | ул. Ленина, площадь | 2017г. | 60 184,72 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 19. | Ремонт уличного освещения на пл. Ленина | ул. Ленина, площадь | 2018г. | 693 640 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 20. | Разработка проектно – сметной документации по ремонту и содержанию автомобильных работ |  | 2017г. | 3776 432,62 |  |
| 21. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Ивушкина уч. №1 | 2017г. | 940 350 | межбюджетные трансферты |
| 22. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Комарова | 2017г. | 820 510 | межбюджетные трансферты |
| 23. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Лазо уч. № 1 | 2017г. | 540 810 | межбюджетные трансферты |
| 24. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Молодежная | 2017г. | 732 690 | межбюджетные трансферты |
| 25. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Приморская участок №1 – укладка щебня | 2017г. | 342910 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 26. | Работы по содержания автомобильных дорог | ул. Лазо участок № 3, ул. Шкребко участок № 1, ул. Набережная участок № 1, ул. Лазо участок № 4, ул. Ленина участок №1, ул. Ленина участок № 2, ул. Школьная участок №1 | 2017г. | 1 682 741 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 27. | Работы по содержания автомобильных дорог | ул. Победы участок № 1, пер. Комарова участок № 3, ул. Комарова участок № 4, пер. Приморский участок № 1 | 2017г. | 1 555 389 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 28. | Работы по содержания автомобильных дорог | ул. Аграрная участок № 1, ул. Аграрная участок № 5 | 2017 | 578 371 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 29. | Разработка проекта организации дорожного движения | ул. Гагарина | 2017 | 9 095 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 30. | Установка дорожных знаков | ул. Ленина, ул. Гагарина | 2017 | 104 727 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 31. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | ул. Ленина, ул. Гайдара, ул. Гагарина | 2017 | 42 982 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 32. | Разработка проекта организации дорожного движения | ул. Приморская, ул. Комарова | 2018 | - | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 33. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Ленина уч. № 13 | 2018г. | 1 221 720 | средства резервного фонда Президента Российской Федерации |
| 34. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Данилова уч. № 2 | 2018г. | 543 970 | межбюджетные трансферты |
| 35. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Гагарина уч. № 7 | 2018г. | 980 510 | межбюджетные трансферты |
| 36. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Комарова | 2018г. | 820 510 | межбюджетные трансферты |
| 37. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Космонавтов уч. № 1, ул. Космонавтов уч. № 2, ул. Гагарина уч. № 4 | 2018. | 824 180 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 38. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Гайдара | 2019г.–2020г | 1 652 910 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 39. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Аграрная – укладка щебня | 2019г.-2020г | 560 020 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 40. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Ленина от дома № 105 до остановки | 2019г.–2020г | 1 294 530 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 41. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Первомайская участок № 3 | 2019г.–2020г | 714 450 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 42. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Ленина участок № 14 | 2019г.–2020г | 805 310 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 43. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Комарова | 2019г.–2020г | 5 012 900 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 44. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Школьная участок № 1 | 2019г.–2020г | 713 580 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 45. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Школьная участок № 2 | 2019г.–2020г | 550 780 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 46. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Школьная участок № 3 | 2019г.–2020г | 639 910 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 47. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Школьная участок № 4 | 2019г.–2020г | 666 420 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 48. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Лазо участок № 1 от дома № 9 до участка № 6 | 2019г.–2020г | 1 480 430 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 49. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Ленина от дома № 135 до ул. Свидерского | 2019г.–2020г | 4 552 530 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 50. | Ремонт автомобильной дороги | ул. Приморская участок № 1 | 2019г.–2020г | 8 087 250 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 51. | Работы по содержанию автомобильных дорог | пер. Гагарина | 2019г.–2020г | 464 440 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 52. | Работы по содержанию автомобильных дорог | ул. Аграрная участок № 6 | 2018г. | 288 490 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 53. | Работы по содержанию автомобильных дорог | ул. Данилова № 1 | 2019г.–2020г | 1 042 040 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 54 | Работы по содержанию автомобильных дорог | ул. Комарова участок № 5 | 2018г. | 112 580 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 55 | Работы по содержанию автомобильных дорог | Ул. Ленина участок № 15 | 2019г.–2020г | 500 160 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 56. | Постановка на кадастровый учет автомобильных дорого местного значения |  | 2019-2020гг. | - | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |