РЕСПУБЛІКА КРИМ	                         РЕСПУБЛИКА КРЫМ	 КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН	                          БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН	 БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ

АДМІНІСТРАЦІЯ	                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ                                               УГЛОВОЕ КОЙ

УГЛІВСЬКОГО  СІЛЬСЬКОГО  ПОСЕЛЕННЯ	       УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18» мая 2020 года					№ 60

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие коммунальной инфраструктуры

Угловского сельского поселения на 2017-2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры Угловского сельского поселения на 2017-2020 года», утвержденную постановлением администрации Угловского сельского поселения № 32 от 21.03.2017 года:

  - В паспорте муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Угловского сельского поселения на 2017-2020 года» изложить в новой редакции:

  - Развитие водоснабжения и водоотведения Угловского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение и замена водонапорной трубы диам.100 мм | 4 000 м | 2017-2020г. | 400,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 2. | Приобретение и замена запорной арматуры | 5 шт. | 2017г. | 17,5 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 3. | Замена трубопроводов самотечной канализации | 140м | 2018-2020г. | 210,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 4. | Приобретение электродвигателей, мощность 30 Квт | 2 шт. | 2017г. | 120,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 5. | Приобретение и установка насосного оборудования на водонапорной узел №7 | 1 | 2018-2020 | 1200,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 6. | Замена напорного коллектора от КНС №1 к КНС №3 | 2500м | 2018-2020 | 4250,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 7. | Приобретение глубинных насосов | 5 шт. | 2017-2018г | 90,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 8. | Ремонт КНС № 1, КНС № 2, КНС № 3, КНС № 4 | 4 шт. | 2019г. | 600,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 9. | Установка башни Рожновского | 1 шт. | 2020г. | 175, 1 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 10. | Ремонт насосов Рыкова | 2 шт. | 2020 г. | 61, 3 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 11. | Приобретение насоса КНС | 4 шт. | 2020 г. | 960, 8 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 12. | Приобретение машины-вышки | 1 шт. | 2020 г. | 550, 0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| Итого |  |  | 8634,7 |  |

  - Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Угловского сельского поселения на 2017-2020гг.» изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение экскаватора | 2017г. | 1800,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 2. | Строительство уличного освещения по ул. Набережная | 2017г. | 545,3 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 3. | Содержание дворника по ул. Набережная | 2017г. | 200,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 4. | Приобретение бензокосы | 2017г. | 10,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 5. | Мероприятия по уборке несанкционированных свалок | 2017г. | 100,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 6. | Очистка дренажной канавы | 2018-2020г | 300,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 7. | Благоустройство пл. Ленина, благоустройство фонтана, замена опор уличного освещения на пл. Ленина | 2018г. | 5839,953 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 8. | Мероприятия по уборке несанкционированных свалок, покос травы | 2018г. | 198,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 9. | Приобретение спецтехники (мусорная машина, трактор) | 2018г. | 3200,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 10. | Содержание уборщика ул. Набережная | 2018г. | 157,2 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 11. | Содержание уборщика ул. Ленина | 2018г. | 126,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 12. | Содержание кладбища | 2018г. | 180,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 13. | Уборщик амбулатория | 2018г. | 57,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 14. | Субсидия МУП | 2018г. | 1000,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 15. | Пандус (амбулатория, ДК) | 2018г. | 200,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 16. | Парковые лавочки | 2018г. | 33,6 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 17. | Урны уличные | 2018г. | 81,6 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 18. | Остановочный павильон | 2018г. | 60,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 19. | Площадка под мусорные контейнеры | 2018г. | 124,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 20. | Машина для прочистки труб | 2018г. | 403,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 21. | Ремонт парковой аллеи | 2018г. | 200,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 22. | Благоустройство парковой территории | 2019-2020 гг. | 2 123,9 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 24. | Благоустройство разделительного дорожного кольца | 2018г. | 583,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 27. | Содержание уборщика ул. Набережная | 2018г. | 74,865 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 25. | Мусорные контейнеры | 2019г. | 447,730 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 28 | Содержание уборщика ул. Ленина | 2019г. | 89,838 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 29 | Содержание кладбища | 2019г. | 89,838 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 30 | Уборщик амбулатория | 2019г. | 61,793 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 31 | Содержание уборщика разд. Кольцо ул. Ленина | 2019г. | 88,276 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 32 | Содержание уборщика стадион | 2019г. | 88,276 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 33 | Содержание уборщика пл. Ленина. | 2019г | 88,276 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 34 | Площадка под мусорные контейнеры (2 шт.) | 2019г. | 99,8 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 35 | Обрезка веток | 2019г. | 99,9 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 23. | Подготовка проектной документации по ремонтно-реставрационным работам «Братской могилы советских воинов, погибших в боях 1944 года и могилы Героя Советского Союза А.А. Бурнашова, в годы войны командира орудия (захороненного в 1944 году)» | 2020г. | 30,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 25. | Площадки под мусорные контейнеры | 2020г. | 720, 0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 28 | Содержание уборщика ул. Ленина | 2020г. | 224, 0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 29 | Содержание кладбища, уборщик территории на братской могиле | 2020г. | 402, 1 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 30 | Содержание уборщика-садовника | 2020г. | 186,7 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 31 | Содержание уборщика стадиона | 2020г. | 172, 3 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 32 | Содержание уборщика разд. Кольцо пл. Ленина | 2020г. | 258, 5 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 33 | Обрезка веток | 2020г. | 899,8 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 31 | Покос травы | 2020г. | 150,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 32 | Установка и обслуживание камер видеонаблюдения на набережной с. Угловое | 2020г. | 192, 6 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 33 | Содержание фонтана и химическая очистка | 2020г. | 204,8 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 34 | Приобретение и установка теневых навесов, кабинок для переодевания и спасательной вышки на пляже | 2020г. | 768,5 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 35 | Приобретение и установка указателей улиц | 2020г. | 278, 5 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 36 | Приобретение и установка модульного туалета | 2020г. | 294,0 | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |
| 37 | Ограждение детских площадок | 2020г. |  | собственные средства бюджета Угловского сельского поселения |

2. Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на информационном стенде администрации Угловского сельского поселения и дополнительно на официальном сайте Угловского сельского поселения.

Председатель Угловского сельского совета –

глава администрации

Угловского сельского поселения                                                                   Н.Н. Сосницкая